## Slide 1
Item a ser desenvolvido | Sprint | Estimativa (minutos) | Data | Hora | Tempo (minutos)
Desenvolver layout tela de ordem de montagem | 1 | 30 | 12/05/2024 | 08:00 | 37
Criar tabelas no banco de dados | 1 | 60 | 12/05/2024 | 09:00 | 48
Carregar dados no datagridview | 1 | 30 | 12/05/2024 | 10:00 | 25
Criar comando de inclusão | 2 | 60 | 12/05/2024 | 10:30 | 
Criar comandos de alteração | 2 | 60 |  |  | 
Criar comandos de exclusão | 3 | 60 |  |  | 
Realizar testes para levantamento de validações | 3 | 60 |  |  | 
Criando validações necessárias | 4 | 60 |  |  | 
Realizando deploy versão inicial | 4 | 60 |  |  | 
PRODUT BACKLOG E SPRINT BACKLOG

## Slide 2
KANBAN BOARD
A FAZER
FAZENDO
FEITO
Desenvolver layout tela de ordem de montagem
Criar tabelas no banco de dados
Carregar dados no datagridview
Criar comando de inclusão
Criar comandos de alteração
Criar comandos de exclusão
Realizar testes para levantamento de validações
Criando validações necessárias
Criando validações necessárias
Realizando deploy versão inicial